|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NackaK_logo_staende_3#320D8.png** | **KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6  **Ändring av marknivå, schaktning/fyllning**  Fastighetsbeteckning:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten)  SK- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen)  *En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.* |  | BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)  A-ritning (arkitektritning)  K-ritning (konstruktionsritning) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant  (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Sprängning | SK | Mätning/Visuellt | BBR 2:4/ Tillstånd från Polismyndigheten |  |  |  |
| Kontroll av material och packning | E | Visuellt | K-ritning |  |  |  |
| Dränering | E | Visuellt | BBR 6:5322 |  |  |  |
| Marklutning från byggnad | E | Visuellt/Mätning | BBR 6:5321 |  |  |  |
| Tillgänglighet och användbarhet på tomt | E | Visuellt/Mätning | BBR 3:12 |  |  |  |
| Skydd mot olyckor på tomt | E | Visuellt | BBR 8:9 |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat marklov | E | Visuellt | Beviljat marklov |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Underskrift** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts | |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.